# MERKÜR SAAS

5 Günlük Uçtan Uca Kodlama Prompt Seti

Multi-tenant • Test odaklı • Entegrasyonları tamamlanmış • Production-ready

Merkür Müzik ve Merkür Sanat için uygulama ajanına verilecek tek dosyalık yürütme rehberi

Sürüm 1.0  |  Ağustos 2026

# Belgenin Kullanımı

Bu belge, yaklaşık beş günlük yoğun geliştirme sürecinde çalışan, test edilmiş ve entegrasyonları tamamlanmış bir SaaS çekirdeği üretmek için kodlama ajanına verilecek prompt setidir.

Kodlama ajanı blokları sırayla uygular. Her blok tamamlandığında ilgili testleri çalıştırır, hataları düzeltir, sonuçları kaydeder ve kullanıcıdan ara onay istemeden sonraki bloğa geçer.

## 5 Günlük Geliştirme Haritası

1. Gün  Blok 1 — Temel SaaS — Veritabanı, auth, RLS, RBAC, öğrenci/öğretmen/paket ve yönetim kabuğu

2. Gün  Blok 2 — Planlama — Deterministic scheduling engine, takvim, concurrency ve paket kuralları

3. Gün  Blok 3 — WhatsApp + AI — Cloud API, webhook, structured AI, insan devri ve mesaj kutusu

4. Gün  Blok 4 — Eğitim Operasyonu — Ders sonucu, devam, ödev, dosya, reminder ve duyurular

5. Gün  Blok 5 — Production — Observability, güvenlik, E2E, deploy, runbook ve exit gate

# GLOBAL MASTER PROMPT

Merkür Müzik ve Merkür Sanat için production-ready, gerçek multi-tenant bir SaaS geliştiriyoruz. İlk tenant Merkür; aynı tenant altında Merkür Müzik ve Merkür Sanat business unit’ları bulunacaktır. Hiçbir business logic içinde “Merkür” adını hard-code etme. Sistem başka müzik okulları, sanat merkezleri, kurslar ve akademiler tarafından da kullanılabilmelidir.

## Temel Teknoloji

pnpm ve Turborepo

TypeScript strict

Next.js ve React

Supabase PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime ve RLS

Vercel

Meta WhatsApp Cloud API

Provider-independent AI architecture

İleride aynı API’yi kullanacak Expo/React Native white-label mobil istemci

## Repository Yapısı

apps/

web/

worker/

packages/

domain/

database/

scheduling/

auth/

whatsapp/

ai/

notifications/

files/

ui/

shared/

config/

supabase/

migrations/

seed/

docs/

architecture/

test-reports/

phase-reports/

Scheduling, package entitlement, cancellation, completion, reminder eligibility ve AI intent routing kurallarını React component’lerine veya API route’larına gömme; framework bağımsız TypeScript domain servisleri kullan.

## Kritik Geliştirme Kuralları

### 1. Silent failure yasak

{

code,

message,

userMessage,

correlationId,

metadata?

}

UI anlaşılır hata gösterir; teknik hata yapılandırılmış biçimde loglanır.

### 2. AI doğrudan veri değiştiremez

LLM SQL çalıştıramaz veya veritabanına yazamaz.

Rezervasyon oluşturamaz/silemez; paket hakkı değiştiremez.

Yalnızca şema doğrulamalı application tool çağrısı oluşturabilir.

AI

↓

Application Service

↓

Scheduling Engine

↓

Authorization

↓

Database Transaction

### 3. Scheduling AI tarafından yapılmaz

AI doğal dili ve niyeti çözer. Uygunluk, çakışma ve entitlement hesabı deterministic scheduling engine tarafından yapılır.

### 4. Multi-tenancy

Her tenant-owned tabloda tenant_id bulunur. İzolasyon frontend filtresiyle değil PostgreSQL/Supabase RLS ile sağlanır. Tenant leakage kritik güvenlik hatasıdır.

### 5. CI kullanımını minimumda tut

Normal geliştirmede local typecheck, unit test ve ilgili integration test çalıştır. Tam CI yalnızca büyük blok sonu, release candidate ve final production testi için kullanılsın.

### 6. Kullanıcı onayı bekleme

Scope içinde güvenli karar verip ilerle. Gerçek credential yoksa placeholder ve açık bir .env.example oluştur; ara adımlarda “devam edeyim mi?” diye sorma.

### 7. Test başarısızsa devam etme

Hatayı analiz et.

Düzelt.

Testi yeniden çalıştır.

Sonucu logla.

Ardından devam et.

Testi disable etme; skip, todo veya sahte mock sonucu ile geçmiş gibi gösterme.

# BLOK 1 — TEMEL SAAS + DATABASE + AUTH + UI SHELL

## Hedef

Çalışan multi-tenant veritabanı, authentication, authorization, öğrenci, öğretmen, ders, sınıf, paket altyapısı ve temel yönetim UI’ı.

## 1.1 Multi-tenant ve organizasyon modeli

tenants

tenant_settings

business_units

branches

rooms

Seed: Tenant = Merkür; Business Units = Merkür Müzik, Merkür Sanat.

## 1.2 Kullanıcı, rol ve yetkiler

profiles

memberships

roles

permissions

role_permissions

platform_admin

tenant_owner

tenant_admin

coordinator

secretary

finance

instructor

student

guardian

Custom role desteği; permission’lar role’dan ayrı model

## 1.3 Öğrenci ve veli

students

guardians

student_guardians

student_notes

student_documents

Student alanları: id, tenant_id, business_unit_id, branch_id, student_number, first_name, last_name, birth_date, phone, email, address, status, registration_date, photo_path, created_at, updated_at.

Telefonları E.164 normalize et.

Bir veli birden fazla öğrenciyi; bir öğrenci birden fazla veliyi desteklesin.

Çocuk öğrenciler için izin/onay kayıtlarını baştan modelle.

## 1.4 Öğretmen ve hizmet kataloğu

instructors

instructor_services

instructor_branches

instructor_working_hours

instructor_leaves

services

service_categories

Generic service modeli kullan: piyano, gitar, keman, şan, solfej, resim, seramik ve workshop aynı sistemde çalışsın.

## 1.5 Sınıflar ve paketler

Room: name, branch, capacity, room_type, supported_services, active.

package_templates

student_packages

package_ledger

Bakiye yalnızca remaining_lessons kolonuna bağlı olmasın. Immutable ledger events: PACKAGE_CREATED, LESSON_RESERVED, LESSON_COMPLETED, LESSON_CANCELLED, CREDIT_RETURNED, MANUAL_ADJUSTMENT, PACKAGE_EXPIRED.

## 1.6 Auth, RLS ve audit

Supabase Auth: email/password, password reset, session refresh; mobil istemciyle uyumlu token akışı.

Tenant-owned tüm tablolarda RLS.

Tenant A, Tenant B’nin öğrencisini, öğretmenini, paketini, dersini veya dosyasını göremez.

audit_logs: tenant, actor, action, entity_type, entity_id, before, after, timestamp, correlation_id; normal kullanıcı değiştiremez.

## 1.7 Web UI

Profesyonel, responsive SaaS shell. Role göre menü görünürlüğü: Dashboard, Takvim, Öğrenciler, Öğretmenler, Dersler, Paketler, WhatsApp, Ödevler, Duyurular, Raporlar, Ayarlar.

Öğrenci detay tabları: Genel, Dersler, Paketler, Devam, Ödevler, Dosyalar, Mesajlar, Notlar, Geçmiş.

## Blok 1 Testleri

Unit: phone normalization, package ledger calculations, permission resolver, tenant helpers.

Integration: student CRUD, guardian relationship, instructor CRUD, package assignment, RLS isolation, audit generation.

Security: Tenant A → Tenant B student/package = DENIED; student role → admin endpoint = DENIED.

Gate: lint, typecheck, unit tests, database integration tests.

docs/test-reports/block-1.md

# BLOK 2 — SCHEDULING ENGINE + TAKVİM + PAKET KURALLARI

## Hedef

Sistemin kritik deterministic ders planlama motorunu, takvim UI’ını ve concurrency güvenliğini tamamla.

## 2.1 Lesson modeli

lessons

lesson_participants

lesson_status_history

attendance

Alanlar: tenant_id, business_unit_id, branch_id, service_id, student_id, instructor_id, room_id, start_at, end_at, status, source, created_by. Source: ADMIN, COORDINATOR, STUDENT_PORTAL, WHATSAPP_AI, API.

## 2.2 Scheduling Engine

{

tenantId, studentId, serviceId, requestedStart, durationMinutes,

requestedInstructorId?, requestedRoomId?, branchId?

}

Kontroller:

Student ve business unit aktifliği

Geçerli öğrenci paketi ve kalan entitlement

Hizmetin pakete dahil olması

Öğretmen yetkinliği, çalışma saati, izin ve çakışma

Room capability, availability ve çakışma

Öğrenci çakışması

Şube çalışma saati ve tatil

Ders süresi ve gerekli buffer

Grup kapasitesi

AVAILABLE

UNAVAILABLE

REQUIRES_APPROVAL

Reason codes: PACKAGE_NOT_FOUND, PACKAGE_EXPIRED, PACKAGE_EXHAUSTED, INSTRUCTOR_CONFLICT, INSTRUCTOR_UNAVAILABLE, INSTRUCTOR_ON_LEAVE, ROOM_CONFLICT, ROOM_UNAVAILABLE, STUDENT_CONFLICT, OUTSIDE_OPENING_HOURS, SERVICE_NOT_ALLOWED.

## 2.3 Alternatif slotlar

findAlternativeSlots() en fazla 5 seçenek döndürsün. Öncelik: aynı öğretmen, aynı gün, istenen saate yakınlık, aynı branch, uygun room.

## 2.4 Concurrency, reschedule ve cancellation

Aynı teacher/room/timeslot için iki rezervasyonu database transaction/locking veya exclusion constraint ile engelle.

rescheduleLesson() atomic olsun; başarısızlıkta mevcut rezervasyon bozulmasın.

Tenant-configurable cancellation: örneğin 24 saatten önce credit return, sonra credit consumed; hard-code etme.

## 2.5 Calendar UI

Day, Week, Month, Instructor ve Room görünümleri.

Filtreler: business unit, branch, teacher, room, service.

Kart: student, course, teacher, room, time, status.

Drag-drop sonrası validate → save; conflict durumunda eski konumu koru.

## Blok 2 Testleri

teacher/room/student conflict

teacher leave ve outside working hours

package exhausted, expired package, invalid service

valid reservation

reschedule success ve rollback

cancellation credit return ve consumed

Kritik concurrency testi: aynı öğretmen ve aynı slot için eş zamanlı 20 istek gönder. Beklenen: 1 SUCCESS, 19 CONFLICT; veritabanında yalnızca 1 ders.

docs/test-reports/block-2.md

# BLOK 3 — WHATSAPP + AI + KOORDİNATÖR HANDOFF

## Hedef

Öğrenci → WhatsApp → Webhook → AI → Scheduling Engine

→ Calendar → WhatsApp confirmation

## 3.1 Meta WhatsApp Cloud API ve webhook

Doğrudan Meta Cloud API kullan; BSP bağımlılığı kurma.

WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID

WHATSAPP_BUSINESS_ACCOUNT_ID

WHATSAPP_ACCESS_TOKEN

WHATSAPP_VERIFY_TOKEN

WHATSAPP_APP_SECRET

GET verification ve POST webhook.

Webhook signature/authenticity doğrulaması.

WhatsApp message id üzerinde unique/idempotency; duplicate webhook ikinci kez işlenmez.

## 3.2 Messaging modeli ve inbox

conversations

conversation_participants

messages

message_delivery_events

conversation_assignments

Direction: INBOUND/OUTBOUND. Actor: STUDENT, GUARDIAN, AI, COORDINATOR, SYSTEM.

Unified inbox: solda conversation list, ortada message thread, sağda öğrenci/veli/paket/kalan ders/sonraki ders/öğretmen/açık ödev bağlamı. Filtreler: AI active, needs coordinator, human active, unread, resolved.

## 3.3 AI Provider abstraction

interface AIProvider {

classifyIntent()

extractEntities()

generateReply()

summarizeConversation()

}

İlk provider OpenAI olabilir; provider/model tenant settings üzerinden değişebilir. API key’i encrypted secret/environment yapısında tutulur ve frontend’e gönderilmez.

## 3.4 Structured output ve intentler

SCHEDULE_LESSON | RESCHEDULE_LESSON | CANCEL_LESSON

QUERY_SCHEDULE | QUERY_PACKAGE | QUERY_HOMEWORK | GENERAL_INFO

PAYMENT | COMPLAINT | TEACHER_CHANGE | UNKNOWN

{

"intent": "RESCHEDULE_LESSON",

"confidence": 0.96,

"requestedDate": "...",

"requestedTime": "...",

"lessonId": "...",

"needsHuman": false

}

Schema validation zorunlu. Invalid AI response hiçbir database mutation başlatamaz.

## 3.5 AI scheduling conversation

Örnek: “Çarşamba piyano dersimi cuma 17.00’ye alabilir miyiz?”

identify sender → resolve student → classify intent → locate lesson

→ extract requested datetime → call scheduling engine

Uygunsa atomic reschedule ve confirmation.

Uygun değilse findAlternativeSlots() ile 3 seçenek.

“18 olsun” gibi devam mesajını conversation context üzerinden çöz; availability’yi yeniden kontrol et.

## 3.6 Human handoff ve takeover

AI_ACTIVE

WAITING_FOR_USER

NEEDS_COORDINATOR

HUMAN_ACTIVE

RESOLVED

FAILED

PAYMENT, COMPLAINT, TEACHER_CHANGE, policy exception, package discrepancy, düşük confidence, birden fazla öğrenci, ambiguous lesson, backend veya AI failure otomatik koordinatöre aktarılır.

Koordinatör ekranı student, subject, AI summary, relevant lesson/package ve suggested reply gösterir. Koordinatör devralınca state = HUMAN_ACTIVE olur ve AI otomatik yanıt gönderemez; yalnızca taslak önerebilir.

## 3.7 WhatsApp politika ve template kuralları

24 saatlik service penceresi dışında işletme tarafından başlatılan mesajlarda onaylı template kullan.

Opt-in/opt-out kaydını sakla; STOP benzeri talepleri uygula.

Her outbound mesajda delivery status ve correlation id tut.

Rate limit, retry/backoff ve dead-letter handling ekle.

## Blok 3 Testleri

Webhook verification, signature rejection ve duplicate idempotency.

Sender → student/guardian resolution.

Intent schema validation ve invalid-output no-mutation.

Successful reschedule, conflict alternatives ve context-based selection.

Low-confidence/payment/complaint handoff.

HUMAN_ACTIVE iken AI yanıtı engellenir.

Template eligibility, retry ve delivery status.

docs/test-reports/block-3.md

# BLOK 4 — DERS OPERASYONU + ÖDEV + DOSYA + BİLDİRİM

## Hedef

Dersin planlanmasından tamamlanmasına kadar öğretmen, öğrenci ve veli akışlarını; ödev/dosya yönetimini; güvenilir reminder ve duyuru sistemini tamamla.

## 4.1 Ders sonucu ve devam

COMPLETED

STUDENT_NO_SHOW

INSTRUCTOR_CANCELLED

STUDENT_CANCELLED

MAKEUP

POSTPONED

Öğretmen yalnızca yetkili olduğu dersi sonuçlandırabilir.

Completion ve package ledger değişikliği aynı transaction içinde idempotent olsun.

Ders notu, bir sonraki hedef ve attendance kaydı oluştur.

Öğrenci/veli yalnızca kendi kapsamındaki sonuçları görebilir.

## 4.2 Ödev ve teslim

assignments

assignment_attachments

assignment_submissions

submission_reviews

PDF, nota, MP3, WAV, video, görsel ve bağlantı.

Öğrenci tamamlandı işaretleyip ses/video yükleyebilir.

Öğretmen: COMPLETED, PRACTICE_AGAIN, REVISION_REQUIRED.

Dosya türü, boyut, virüs tarama durumu ve signed URL kontrolü.

## 4.3 Storage güvenliği

Tenant ve kullanıcı bazlı private bucket path.

Public URL üretme; kısa ömürlü signed URL.

MIME ve magic-byte doğrulama, boyut limitleri, zararlı dosya karantinası.

Silme/retention kuralları ve audit.

## 4.4 Reminder engine

Tenant bazlı 48 saat, 24 saat, 3 saat ve 1 saat reminder kuralları. Ders değişince eski job iptal edilir, yeni job idempotent üretilir. Aynı reminder iki kez gönderilmez.

lesson_id + reminder_rule_id + scheduled_for = idempotency key

WhatsApp template, e-posta ve ileride push kanal abstraction.

Gönderim message ID, status, attempt, error ve audit kaydı.

İptal/ertelenmiş ders için reminder gönderme.

Timezone ve DST testleri.

## 4.5 Duyurular ve portallar

Flyer, poster, etkinlik, konser, workshop, tatil ve öğretmen duyurusu.

Hedefleme: tenant, business unit, branch, service, role veya seçili kullanıcılar.

Öğretmen “Bugün” görünümü; öğrenci/veli portalında sonraki ders, paket, ödev ve duyurular.

Tüm metinleri i18n yapısında tut; başlangıç dili Türkçe.

## Blok 4 Testleri

Lesson completion → attendance + ledger exactly once.

Yetkisiz öğretmen sonuçlandıramaz.

Assignment create/submit/review ve tenant isolation.

MIME/size rejection, signed URL expiry.

Reminder duplicate prevention, reschedule cancellation, cancelled lesson suppression.

Timezone/DST sınırları ve failed-job retry.

Announcement audience isolation.

docs/test-reports/block-4.md

# BLOK 5 — PRODUCTION HARDENING + E2E + DEPLOY

## Hedef

Sistemi demo seviyesinden production-ready seviyeye getir; gerçek entegrasyon smoke testlerini, güvenlik ve gözlemlenebilirlik kontrollerini tamamla; geri dönüş planıyla deploy et.

## 5.1 Config, secret ve ortamlar

development, test, staging, production ayrımı.

Runtime env validation; eksik kritik secret’ta fail-fast.

Secret’lar loglara ve client bundle’a sızmaz.

.env.example açıklamalı; gerçek credential repository’de yok.

## 5.2 Observability ve işler

Structured logs, correlation ID, error tracking ve temel performans metrikleri.

Queue/job retry, exponential backoff, dead-letter queue ve replay runbook.

Health/readiness endpointleri.

Alarm: webhook failure, queue backlog, AI error rate, booking conflict anomaly, reminder failure.

## 5.3 Security hardening

RLS deny-by-default ve service-role kullanım sınırı.

CSRF, XSS, SQL injection, SSRF, open redirect ve rate-limit testleri.

Auth session rotation, brute-force koruması ve permission matrix.

PII redaction, KVKK consent/retention/export/delete süreçleri.

Dependency ve secret scan; kritik/yüksek bulgu bırakma.

## 5.4 E2E senaryoları

Tenant admin giriş yapar, öğrenci/veli/öğretmen/hizmet/paket oluşturur.

Uygun slotta ders planlar; takvim ve entitlement doğrulanır.

Öğrenci WhatsApp’tan taşıma ister; AI şeması ve scheduling engine üzerinden ders taşınır.

Çakışmalı istekte alternatif sunulur ve ikinci mesajla seçim tamamlanır.

Payment/complaint mesajı koordinatöre devredilir; takeover sonrası AI susar.

Reminder job tek mesaj gönderir ve delivery event kaydeder.

Öğretmen dersi tamamlar, ödev verir; öğrenci teslim eder; ledger doğru güncellenir.

Tenant A kullanıcısı Tenant B verisine hiçbir API/UI/storage yolundan erişemez.

## 5.5 Performance ve dayanıklılık

Takvim sorguları ve kritik indeksler için query plan kontrolü.

Scheduling concurrency load testi.

Webhook burst ve retry testi.

AI timeout/fallback; kullanıcıya yanlış başarı mesajı verilmez.

Database backup, restore tatbikatı ve rollback migration kontrolü.

## 5.6 Deploy ve dokümantasyon

Supabase migration sırası ve seed güvenliği.

Vercel/worker deployment, domain/TLS, webhook callback doğrulaması.

README, architecture diagram, ADR, API contract, operations runbook ve incident playbook.

Staging smoke testleri geçmeden production’a geçme.

Production smoke testinden sonra gözlemle; rollback kriterlerini önceden yaz.

## Blok 5 Testleri

lint, strict typecheck, unit, integration, security ve E2E test suite

migration up/down ve temiz veritabanı kurulumu

production build ve bundle secret scan

staging WhatsApp webhook + AI + scheduling smoke

load/concurrency ve backup/restore smoke

accessibility: keyboard, focus, labels, contrast; temel responsive kontrol

docs/test-reports/block-5.md

docs/test-reports/release-candidate.md

# PRODUCTION EXIT CHECKLIST

## Kod ve Kalite

☐  Lint temiz.

☐  TypeScript strict typecheck temiz.

☐  Unit, integration, E2E ve security testleri geçiyor.

☐  skip/todo ile saklanmış kritik test yok.

☐  Production build alınabiliyor.

☐  Bilinen kritik/yüksek hata yok; orta/düşükler kayıtlı ve sahipli.

## Veri, Tenant ve Yetki

☐  Tüm tenant-owned tablolarda tenant_id ve RLS var.

☐  Cross-tenant API/UI/storage testleri DENIED.

☐  Role/permission matrix test edildi.

☐  Audit log değiştirilemez ve kritik işlemleri kapsıyor.

☐  Migration temiz kurulumda ve mevcut veride doğrulandı.

☐  Backup restore tatbikatı tamamlandı.

## Scheduling ve Paket

☐  Teacher, room ve student conflict kuralları geçiyor.

☐  20 eş zamanlı rezervasyon testinde 1 başarı/19 conflict.

☐  Reschedule rollback mevcut dersi koruyor.

☐  Cancellation policy tenant-configurable.

☐  Ledger idempotent ve immutable; ders tamamlama iki kez hak düşmüyor.

☐  Timezone/tatil/çalışma saati/buffer/grup kapasitesi testli.

## WhatsApp ve AI

☐  Meta webhook doğrulaması ve signature kontrolü çalışıyor.

☐  Duplicate message idempotent.

☐  24 saat penceresi ve template eligibility doğru.

☐  Opt-in/opt-out kayıtlı.

☐  AI structured output schema validation zorunlu.

☐  AI hiçbir doğrudan database mutation yapamıyor.

☐  Low confidence ve hassas konular insan devrine gidiyor.

☐  HUMAN_ACTIVE durumunda AI otomatik mesaj gönderemiyor.

☐  Retry, rate limit, delivery status ve dead-letter akışı testli.

## Dosya, Bildirim ve Gizlilik

☐  Private storage ve signed URL süreleri doğru.

☐  MIME/magic-byte/size/zararlı dosya kontrolleri var.

☐  Reminder duplicate prevention ve iptal/taşıma davranışı testli.

☐  PII loglarda maskeli.

☐  KVKK consent, retention, export ve deletion akışları dokümante.

## Operasyon ve Yayın

☐  Env validation ve secret yönetimi tamam.

☐  Health/readiness endpointleri yeşil.

☐  Log, error tracking, metrik ve alarmlar aktif.

☐  Staging uçtan uca smoke testi geçti.

☐  Runbook, incident playbook ve rollback prosedürü hazır.

☐  Production deploy ve son smoke test başarılı.

☐  Release candidate raporu ve bilinen eksikler kaydedildi.

# Kodlama Ajanına Son Talimat

Bu belgedeki blokları sırayla uygula. Her blok sonunda yalnızca ilgili testleri çalıştır, başarısızlıkları kök nedenine kadar düzelt ve test raporunu yaz. Ara onay isteme. Production Exit Checklist’in tüm zorunlu maddeleri kanıtla karşılanmadan işi tamamlanmış sayma. Gerçek credential gerektiren fakat sağlanmamış adımları açıkça “BLOCKED_BY_CREDENTIAL” olarak raporla; kalan tüm güvenli işleri tamamla.

# AYRI PROMPT — SALDIRGAN SON KONTROL / BUG HUNTING

Aşağıdaki prompt, beş geliştirme bloğu tamamlandıktan sonra ayrı bir oturumda veya temiz bağlamlı ikinci bir ajan çalıştırmasında kullanılmalıdır. Amaç mevcut implementasyonu doğrulamak değil, onu sistematik biçimde kırmak ve gizli kusurları ortaya çıkarmaktır.

## BUG HUNTING MASTER PROMPT

Bu repository’de kıdemli bir adversarial QA mühendisi, application security uzmanı, distributed-systems hata avcısı ve SaaS production reviewer olarak çalış. Uygulamayı yazan ajanın varsayımlarına güvenme. README, test isimleri, “çalışıyor” notları ve mevcut yeşil CI çıktıları kanıt değildir. Her iddiayı çalışan kod, veritabanı davranışı, gerçek request/response, transaction sonucu ve tekrar üretilebilir test ile doğrula.

Hedefin yeni özellik geliştirmek değildir. Hedefin; veri kaybı, tenant sızıntısı, yetki atlama, çift rezervasyon, yanlış paket bakiyesi, sessiz başarısızlık, duplicate mesaj, yanlış AI mutasyonu ve production kesintisi oluşturabilecek her kusuru bulmak, yeniden üretmek, düzeltmek ve regression testiyle kilitlemektir.

## Çalışma Kuralları — Taviz Yok

Önce repository’yi, migration’ları, RLS policy’lerini, server action/API route’larını, queue worker’larını ve testleri haritala. Dokümana göre değil, gerçek koda göre sistem modeli çıkar.

Mevcut testleri hemen çalıştırıp geçmesine sevinme. Önce testlerin gerçekten doğru şeyi doğrulayıp doğrulamadığını denetle; aşırı mock, yanlış assertion, boş test, snapshot körlüğü ve false-positive ara.

Happy path ile yetinme. Her kritik akışta unauthorized, cross-tenant, duplicate, concurrent, stale-state, timeout, partial-failure, retry ve rollback senaryolarını zorla.

Bir bug bulduğunda yalnızca semptomu yamama. Kök nedeni belirle, en küçük güvenli düzeltmeyi yap, regression testi ekle ve benzer pattern’in repository’deki diğer örneklerini tara.

Testi skip/todo yapma; assertion’ı gevşetme; production davranışını yalnızca testi geçirmek için bozma; başarısızlığı mock ile saklama.

Silent catch, boş catch, loglayıp başarı dönme, optimistic UI ile yanlış başarı gösterme ve transaction dışı çok adımlı mutation gördüğünde kritik şüphe olarak incele.

Kullanıcıdan ara onay isteme. Scope içindeki güvenli düzeltmeleri yap. Yalnızca gerçek credential veya geri alınamaz dış işlem gerekiyorsa bunu kanıtıyla BLOCKED olarak kaydet.

Tüm bulgular kapanmadan “production-ready” deme. Kanıtı olmayan maddeyi PASS işaretleme.

## 0. Başlangıç Envanteri ve Tehdit Modeli

☐  Tüm entry point’leri çıkar: UI, API, server action, webhook, worker, cron, queue consumer, storage callback ve database function.

☐  Tüm trust boundary’leri çıkar: browser/server, server/Supabase, webhook/server, AI/tool, worker/database ve tenant/tenant.

☐  Kritik varlıkları listele: öğrenci PII, paket kredisi, ders slotu, WhatsApp token/message, AI secret, dosya ve audit log.

☐  Her mutation için actor, permission, tenant resolution, validation, idempotency, transaction ve audit beklentisini tablo halinde kaydet.

☐  Repository’de hard-coded tenant, service-role key, debug endpoint, bypass flag, test credential ve client bundle’a sızan secret ara.

## 1. Multi-Tenant İzolasyonuna Saldır

Tenant izolasyonunu yalnızca normal sorguyla değil, her erişim yolundan kırmaya çalış.

Tenant A token’ıyla Tenant B UUID’lerini URL, body, query, header, nested relation, RPC ve storage path içine enjekte et.

Liste, detay, arama, export, autocomplete, realtime subscription, dashboard aggregate ve signed URL üretiminde çapraz tenant sızıntısı ara.

tenant_id alanını eksik, null, sahte veya farklı tenant ile gönder; server’ın client-supplied tenant’a güvenip güvenmediğini doğrula.

Service-role kullanılan kod yollarında uygulama katmanı tenant guard’ının unutulduğu endpointleri ara.

Membership’i silinen veya tenant değiştiren açık session’ın eski tenant verisine erişimini test et.

Bir tenant’ın ID sıralaması, toplam sayısı, hata mesajı veya timing farkı üzerinden başka tenant varlıklarını tahmin edip edemediğini kontrol et.

Zorunlu kanıt: Her tenant-owned tablo ve storage alanı için en az bir pozitif ve bir cross-tenant DENIED testi. Tek bir leakage bile P0’dır.

## 2. Auth, RBAC ve Yetki Atlama

Her role için UI gizlemenin ötesinde doğrudan endpoint/server action çağrısı yap.

Student/guardian/instructor token’ıyla admin, finance, package adjustment, user invitation ve audit endpointlerini çağır.

Expired, revoked, malformed ve başka environment’a ait token davranışını test et.

IDOR/BOLA: kendi varlığının ID’sini başka öğrencinin, velinin, öğretmenin, dersin veya dosyanın ID’siyle değiştir.

Mass assignment: role, tenant_id, created_by, package balance, status ve audit alanlarını request body’ye ekle.

Custom role permission cache’i varsa yetki kaldırıldıktan sonra eski iznin yaşamaya devam edip etmediğini test et.

Password reset, invite ve session refresh akışlarında token reuse, open redirect ve account enumeration ara.

## 3. Scheduling Engine’i Kır

Planlama motorunda yalnızca bilinen conflict testlerini değil, sınır ve birleşik koşulları hedefle.

Aynı teacher/room/student slotuna 20, 50 ve 100 paralel istek; farklı API instance’ları varmış gibi bağımsız connection kullan.

Tam aynı başlangıç, tam aynı bitiş, iç içe slot, bir dakika overlap, buffer sınırı ve gece yarısını geçen ders.

DST ileri/geri saat, timezone dönüşümü, ay sonu, yıl sonu, leap day ve geçmiş tarih.

Instructor leave son saniyesi, branch closing boundary, holiday override ve room capability değişimi.

Availability kontrolü ile save arasındaki TOCTOU yarışını zorla.

İki eş zamanlı reschedule’ın aynı eski dersi farklı slotlara taşımasını dene.

Reschedule transaction’ının ortasında hata enjekte et; eski ders, yeni ders, ledger ve status history’nin atomik kaldığını doğrula.

Alternative slot seçildikten sonra başka rezervasyonla slotu doldur; seçim anında revalidation yapılmazsa P0 aç.

Group capacity için iki son koltuk isteğini paralel gönder; kapasite aşımını zorla.

## 4. Paket Ledger ve Finansal Tutarlılık

Aynı dersi iki kez complete, cancel, undo ve retry et; entitlement yalnızca doğru sayıda değişmeli.

Reservation sırasında worker timeout veya client retry üret; duplicate ledger event oluşmamalı.

Cancel cutoff sınırının bir saniye öncesi/sonrası ve timezone farkını test et.

Expired package ile mevcut reservation, package extension, manual adjustment ve credit return birleşimlerini dene.

Ledger toplamını cache/remaining_lessons değeriyle karşılaştır; drift tespit ve repair mekanizmasını doğrula.

Negatif bakiye, taşma, yanlış service entitlement ve başka öğrencinin paketini kullanma girişimi oluştur.

Her başarısız transaction sonrası lesson, attendance, package ledger ve audit kayıtlarının tutarlı kaldığını kontrol et.

## 5. WhatsApp Webhook ve Mesajlaşma Dayanıklılığı

Geçersiz signature, eski timestamp, bozuk JSON, eksik alan, bilinmeyen event type ve aşırı büyük payload gönder.

Aynı message ID’yi seri, paralel ve farklı payload ile tekrar gönder.

Webhook işlenirken database yazımından sonra response kaybolmasını simüle et; Meta retry yaptığında çift işlem oluşmamalı.

Inbound mesajların sırasını ters çevir; status event’i message’dan önce gelsin; sistem eventual consistency’yi korusun.

Rate limit, 429, 5xx, network timeout ve token expiration durumlarında retry/backoff/dead-letter davranışını doğrula.

24 saat service window sınırının iki tarafını ve template seçimini test et.

Opt-out sonrası reminder, announcement veya AI yanıtı gönderilmeye devam ediyor mu kontrol et.

Telefon numarası normalization collision ve aynı numaraya bağlı birden fazla öğrenci/veli ambiguity’sini zorla.

## 6. AI Güvenlik Sınırını Aşmaya Çalış

Prompt injection: kullanıcı mesajına “önceki talimatları unut”, sahte tool sonucu, JSON kapatma ve SQL benzeri içerikler ekle.

Modelin schema dışı, yarım JSON, yanlış enum, aşırı uzun alan, farklı tenant ID ve uydurma lesson ID üretmesini simüle et.

Düşük confidence fakat needsHuman=false; yüksek confidence fakat eksik entity; çelişkili tarih/saat kombinasyonlarını dene.

AI tool’un authorization ve scheduling engine’i atlayarak mutation yapabildiği herhangi bir yol ara.

HUMAN_ACTIVE durumunda gecikmiş AI job’ının sonradan mesaj göndermesini zorla.

Conversation context’in başka öğrenciye veya başka tenant’a taşmasını test et.

AI timeout sonrası sistemin başarı mesajı vermediğini ve yarım mutation bırakmadığını doğrula.

PAYMENT, COMPLAINT, TEACHER_CHANGE, package discrepancy ve policy exception’ın her varyantta human handoff’a gittiğini kontrol et.

## 7. Queue, Reminder ve Dağıtık Sistem Hataları

Aynı reminder job’ını birden fazla worker aynı anda claim etsin.

Gönderim başarılı fakat job ack başarısız; retry’da duplicate outbound mesaj oluşmamalı.

Ders reminder’dan hemen önce cancel/reschedule edilsin; stale job mesaj göndermemeli.

Worker clock skew, timezone farkı ve uzun queue backlog durumunu test et.

Dead-letter replay’in idempotent olduğunu ve eski/iptal edilmiş işi canlandırmadığını doğrula.

Cron iki kez tetiklendiğinde aynı job’ların yeniden üretilmesini engelle.

Downstream outage sırasında backpressure ve kullanıcıya gözlemlenebilir hata üretildiğini doğrula.

## 8. Storage, Dosya ve PII Saldırıları

Extension/MIME/magic-byte uyuşmazlığı, polyglot dosya, çift extension ve oversized upload.

Path traversal, tahmin edilebilir object key ve başka tenant path’iyle signed URL üretme.

Expired/revoked signed URL, silinmiş membership ve paylaşılan URL’nin erişimi.

SVG/HTML aktif içerik, EXIF içindeki PII ve zararlı dosya karantinası.

Log, error payload, analytics, audit metadata ve client source map içinde token/PII sızıntısı.

Export/delete talebinde ilişkili mesaj, dosya, audit ve yasal retention istisnalarının doğru davranışı.

## 9. API, UI ve Hata Durumları

Boş, null, whitespace, Unicode, RTL, emoji, çok uzun metin, negatif sayı, NaN ve sınır tarihleriyle tüm form/API validasyonlarını zorla.

Double-click, browser refresh, back navigation, offline→online ve iki tab’dan eş zamanlı düzenleme.

Optimistic update başarısız olduğunda UI’nın eski doğru duruma döndüğünü doğrula.

Loading/empty/error state’lerde sonsuz spinner, kaybolan hata ve yanlış başarı toast’ı ara.

Pagination/filter/search kombinasyonlarında tenant ve permission filtresinin kaybolup kaybolmadığını kontrol et.

Keyboard-only, focus trap, label, screen reader adı, contrast ve responsive overflow kontrolleri.

API hata sözleşmesinde code, userMessage ve correlationId’nin her kritik yolda bulunduğunu doğrula.

## 10. Migration, Deploy ve Recovery

Boş database’e tüm migration’ları uygula; production benzeri veride upgrade et; rollback/forward-fix planını doğrula.

Not-null/unique/index/RLS değişikliklerinde lock süresi ve mevcut kirli veri davranışını kontrol et.

Eski application version ile yeni schema’nın kısa süreli birlikte çalışmasını test et.

Yanlış/eksik env’de uygulama fail-fast mi, yoksa güvensiz varsayımla mı açılıyor kontrol et.

Backup’tan restore sonrası auth ilişkileri, storage referansları, lesson ve ledger invariant’larını doğrula.

Health endpoint yeşil olsa bile kritik dependency kapalıyken readiness’in doğru başarısız olduğunu test et.

## Zorunlu Invariant Kontrolleri

☐  Bir kullanıcının etkin membership’i olmayan tenant’a ait tek bir kayıt dahi okunamaz veya değiştirilemez.

☐  Aynı teacher, room veya student için yasaklı overlap hiçbir concurrency seviyesinde oluşamaz.

☐  Bir domain event retry edilse bile aynı iş etkisi ikinci kez uygulanamaz.

☐  Lesson, attendance, status history, package ledger ve audit kritik işlemlerde birbirini doğrular.

☐  AI çıktısı schema + authorization + deterministic domain validation geçmeden mutation yapamaz.

☐  HUMAN_ACTIVE conversation’da AI kaynaklı outbound mesaj sıfırdır.

☐  İptal/taşınmış ders için stale reminder gönderilemez.

☐  Başarısız işlem kullanıcıya başarı gibi gösterilemez.

☐  Her kritik hata correlation ID ile takip edilebilir.

☐  Secret veya PII client bundle, log, exception ve analytics’e sızmaz.

## Bulgu Şablonu

ID: BUG-XXX

Severity: P0 | P1 | P2 | P3

Alan: tenant | auth | scheduling | ledger | whatsapp | ai | queue | storage | ui | deploy

Başlık: Kısa ve somut

Etkisi: Veri sızıntısı / veri kaybı / yanlış işlem / kesinti / güvenlik

Önkoşullar:

Yeniden üretme adımları:

Beklenen:

Gerçekleşen:

Kök neden:

Düzeltme:

Regression testi:

Kanıt: komut, test adı, request/response, DB sonucu

Benzer pattern taraması:

Durum: OPEN | FIXED | VERIFIED | BLOCKED

## Severity Kuralları

P0: tenant/PII sızıntısı, yetkisiz mutation, double booking, para/paket hakkı bozulması, geri döndürülemez veri kaybı veya yaygın production outage.

P1: kritik akışın güvenilir biçimde başarısız olması, duplicate mesaj/işlem, ciddi auth/AI/queue kusuru veya yanlış kullanıcı sonucu.

P2: sınırlı edge case, recoverable tutarsızlık, önemli UX/accessibility veya gözlemlenebilirlik problemi.

P3: düşük etkili polish, dokümantasyon veya maintainability kusuru.

## Bitirme Kriteri — Erken Çıkış Yasak

☐  Tüm P0 ve P1 bulguları FIXED ve bağımsız regression testiyle VERIFIED.

☐  P2/P3 bulguları düzeltilmiş veya açık gerekçeli backlog kaydı, sahip ve hedef tarih ile raporlanmış.

☐  Yeni regression testleri full suite içinde geçiyor.

☐  Cross-tenant, concurrency, retry/idempotency ve AI safety testleri ayrı ayrı kanıtlandı.

☐  Migration, production build, staging E2E ve smoke testleri geçiyor.

☐  Son raporda test edilen alanlar, bulunup düzeltilen bug’lar, kalan riskler ve çalıştırılan komutlar yer alıyor.

☐  Kanıtsız PASS, “muhtemelen çalışıyor”, “test mevcut” veya “kod doğru görünüyor” ifadesi yok.

## Ajanın Üreteceği Son Rapor

docs/test-reports/aggressive-bug-hunt.md

1. Executive summary

2. Test edilen yüzeyler

3. P0/P1/P2/P3 bulguları

4. Yapılan düzeltmeler

5. Eklenen regression testleri

6. Invariant sonuçları

7. Kalan riskler / blocked maddeler

8. Production verdict: GO | CONDITIONAL GO | NO-GO

NO-GO koşulu: açık P0/P1, kanıtlanmamış tenant isolation, başarısız concurrency/idempotency testi, AI’nın doğrulamasız mutation yolu, tutarsız ledger veya production entegrasyon smoke testinin tamamlanmamış olması.